Tatyana Merlo – Natalie Stalder – Nadja Stadelmann

Travelling I

M133 – Webapplikation realisieren

# Einleitung

Bei einer Diskussion über unsere bisherigen Reiseziele ist uns aufgefallen, dass es schwierig sein kann, sich an alle Orte zu erinnern, welche man bisher besucht hat. Daher kam uns die Idee, dass dies in einem Webprogramm gut ersichtlich dargestellt werden kann. Ausserdem wären die Daten so von überall her abrufbar (angenommen wir stellen die Seite online).

## Systemanforderungen

Wir testen die Anwendung in Google Chrome und in Firefox. Ob die Seite in anderen Browsern ebenfalls funktioniert können wir daher nicht garantieren.

Der Webserver muss ein PHP-Interpreter installiert haben, die Browser der Clients muss JavaScript-fähig sein.

Ausserdem muss eine Verbindung vom Webserver an einen Datenbankserver vorhanden sein, damit die Daten abgespeichert und abgerufen werden können.

## Dokument

### Aufbau

- Analyse

  - Beschrieb und erste Aufsplittung in einzelne Teilbereiche

- Vorgehen

  - Abhängigkeiten, Aufgabenübersicht

- Design

  - Detaillierte Analyse DB-Design

  - Detaillierte Analyse Programmstruktur

- Implementation

- Testing

  - Testcases basieren auf UseCases

Inhalt

Einleitung	1

Systemanforderungen	1

Dokument	1

Aufbau	1

Vision	4

Erweiterungsmöglichkeiten	4

Analyse	5

Anforderungen	5

Must have	5

Nice to have	5

Mockups	6

Login	6

Blog	6

Home	6

Sign up	7

Use Cases	8

Design	11

DB	11

Tabellenbeschrieb	11

User	11

Location	11

Post	11

Picture	11

Visited	11

Designanpassungen	12

Programm	12

Model	12

View	12

Controller	12

Designanpassungen	12

Implementation	13

Technologien	13

MVC	13

Testing	0

# Vision

Man bereist die Welt und möchte möglichst viele Orte sehen. Doch sich dabei auf einen Schlag an alle Orte zu erinnern, die besten Fotos an einem zentralen Ort lagern und allenfalls Freunden eine Hotel- oder Restaurantempfehlung liefern – das fällt oftmals schwer.

Für all diese Probleme bringen wir mit dem Travelblog ‘Travelling I’ die Lösung: Auf einer Karte kann eingetragen werden, an welchem Ort man bereits gewesen ist. Das entsprechende Land wird dabei farbig eingefärbt und die Stadt mittels eines Punktes markiert. So erhält man eine Übersicht über seine vergangenen Reisen, die man überall auf der Welt über das Internet abrufen kann!

Zu jedem Ort kann auch ein Blogeintrag geschrieben werden, um tolle Hotels, Restaurants oder Ausflugsziele festzuhalten. Dazu kann man seine schönsten, lustigsten oder emotionalsten Fotos hochladen, um immer wieder in diesen Erinnerungen zu schwelgen.

Damit diese Daten nicht einfach öffentlich preisgegeben werden, muss man sich dazu zuerst registrieren und jeweils einloggen. So werden die Ferienerlebnisse vor unerwünschten Blicken geschützt.

## Erweiterungsmöglichkeiten

In weiteren Schritten stellen wir uns vor, dass sich die User Restaurants oder vorhandene Aktivitäten an den spezifischen Orten anzeigen lassen können. Da das Wetter für Ausflüge und das Gepäck ebenfalls wichtig ist, wird auch dieses eingebunden.

Um die Suche durch seine Einträge zu erleichtern, werden später Kategorien eingebunden. So kann der User zum Beispiel die Kategorie ‘Hotel’ angeben und später ganz einfach die entsprechend markierten Einträge filtern.

Doch bei den vergangenen Reisen soll es nicht bleiben! Pläne zu schmieden für neue Ferien ist ebenfalls spannend und erfreulich. Damit dies auch locker vom Hocker geht, werden den Usern entsprechende Flüge und Hotels angezeigt, die für sie geeignet sein können.

# Analyse

## Anforderungen

### Must have

- Login / Registrierung

- Karte – wo warst du?

  - Nadel auf Stadt

  - Blogeintrag mit Fotos

## Nice to have

- Google Maps einbindung

  - Restaurants in der jeweiligen Stadt suchen

- Wetter anzeige

  - Name der Stadt eingeben  entsprechendes Wetter angeben

- Vorhandene Aktivitäten anzeigen lassen

  - Europaweit / Weltweit

  - Tripadvisor API?

- Blogmässige Notizen erweitern z.B. Kategorien

  - Restaurant

  - Hotels

  - Festivals

  - Einkaufscentern

  - ….

- Plan für nächste Reise(n)

  - gute Flüge und Hotels anzeigen lassen

# Mockups

Feld um Locations hinzufügen zu können.

Karte anzeigen mit Markers für die bereits hinzugefügten Locations

Login

Fehler anzeigen bei:

- Username nicht    
  vorhanden

- Falsches Passwort
- Keine Eingaben

Home

Alle Posts anzeigen.

2 Buttons Edit und Delete für jeden Post gebraucht

Blog

## Sign up

Überprüfung ob Passwörter gleich sind nötig, wenn nicht  Fehler anzeigen.

Username muss Unique sein  Im Backend überprüfen, wenn nicht Fehler anzeigen

## Use Cases

| Identifikation | UC1: Login |
| --- | --- |
| Beschreibung | Ein Blogger loggt sich ein. |
| Primärer Actor | Blogger |
| Vorbedingungen | Der Blogger muss bereits einen Account haben (Sign up) |
| Trigger | Blogger wählt "Login" |
| Standardablauf | 1. Link von Travelling I eingeben 2. Benutzernamen und Passwort eingeben und "Login" klicken 3. Blogger wird eingeloggt |
| Alternative Abläufe | 2a. Falscher (nicht in Datenbank erfasster) Benutzernamen eingegeben Blogger kann sich nicht einloggen, Login-Seite wird erneut – mit einer Fehlermeldung - angezeigt 2b. Blogger gibt falsches Passwort an Es wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben und die Login-Seite neu geladen, der Benutzername bleibt. 2c. Kein Input in den Feldern Blogger kann sich nicht einloggen, Login-Seite wird erneut – mit einer Fehlermeldung - angezeigt |

| Identifikation | UC2: Sign up |
| --- | --- |
| Beschreibung | Ein Blogger erstellt einen Account. |
| Primärer Actor | Blogger |
| Vorbedingungen | - |
| Trigger | Blogger wählt "Sign up" |
| Standardablauf | 1. Link von Travelling I eingeben 2. Auf der Login-Seite auf die Sign-Up-Seite wechseln: "Sign up here" klicken 3. Heimatsstadt suchen, Submit Button wird freigegeben 4. Benutzernamen, Passwort sowie eine Passwortbestätigung eingeben und "Sign up" wählen 5. Bloggerkonto wird erstellt und der Blogger gelangt auf die Startseite im Logged-In-Bereich |
| Alternative Abläufe | 4a. Bereits in Datenbank erfasster Benutzernamen eingegeben Bloggerkonto kann nicht erstellt werden Sign-Up-Seite wird erneut geladen mit einer Fehlermeldung 4b. Blogger gibt nicht übereinstimmende Passwortbestätigung ein Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben ohne die Seite neu zu laden. 4c. Blogger sendet ein leeres Formular ab Fehlermeldung und der Blogger bleibt auf der Sign-Up-Seite 3a. Stadt nicht gefunden Submit Button wird nicht freigegeben |

| Identifikation | UC3: Add post and location of post |
| --- | --- |
| Beschreibung | Ein Blogger fügt einen neuen Ort und den dazugehörigen Post hinzu |
| Primärer Actor | Blogger |
| Vorbedingungen | Benutzer eingeloggt |
| Trigger | Blogger klickt auf "Add Location to Map " |
| Standardablauf | 1. Auf Home Seite Ort hinzufügen, auf „Add Location to Map“ klicken 2. Posttitel, Posttext, Bilder für den Post hinzufügen 3. "Submit" wählen 4. Post wird erstellt und der Standort auf der Blogger spezifischen Weltkarte markiert |
| Alternative Abläufe | 1a. Location wird nicht gefunden, keine Weiterleitung auf „Edit Post“ wird vorgenommen 1b. Keine Internetverbindung vorhanden Location kann nicht gefunden werden 3a. Die ausgewählte Location hat bereits einen Posteintrag eine Fehlermeldung wird angezeigt 3b. Die Bilder, die hochzuladen sind, sind nicht im richtigen Format/ in der richtigen Grösse etc. Es wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben, der Post wird ohne Bilder resp. mit den Bildern abgespeichert, welche hochgeladen werden konnten |

| Identifikation | UC4: Delete Post |
| --- | --- |
| Beschreibung | Ein Blogger löscht einer seiner Posts. |
| Primärer Actor | Blogger |
| Vorbedingungen | Benutzer eingeloggt |
| Trigger | Blogger wählt für bestimmten Post "Delete". |
| Standardablauf | 1. Blogger geht auf seinen Blog und wählt die "Delete"-Option, welche unter jedem Post angezeigt wird. 2. Post wurde gelöscht |
| Alternative Abläufe | - |

| Identifikation | UC5: View map with all post locations |
| --- | --- |
| Beschreibung | Ein Blogger sieht sich die Home Seite an |
| Primärer Actor | Blogger |
| Vorbedingungen | Benutzer eingeloggt |
| Trigger | Klick auf Home Menü |
| Standardablauf | 1. Klick auf Home Menü 2. Karte mit markierten Locations wird angezeigt |
| Alternative Abläufe | 2a. Internetverbindung nicht vorhanden Karte wird nicht angezeigt |

| Identifikation | UC6: Logout |
| --- | --- |
| Beschreibung | Ein Blogger loggt sich aus. |
| Primärer Actor | Blogger |
| Vorbedingungen | Benutzer eingeloggt |
| Trigger | Blogger wählt die Aktion "Logout" |
| Standardablauf | 1. "Logout" wählen 2. Benutzer ausgeloggt |
| Alternative Abläufe | - |

# Design

## DB

### Tabellenbeschrieb

#### User

Der User braucht einen Usernamen sowie das Passwort. Der Username ist unique definiert. Das Passwort ist mittels BCrypt verschlüsselt – das heisst, es benötigt eine Länge von VARCHAR(60). Ausserdem wird der Salt VARCHAR(22) abgespeichert, er besteht aus einer generierten Zeichenkette.

#### Location

Hier werden die besuchten Orte abgespeichert. Wir speichern den Namen der Location, sowie die Längen- und Breitengrade VARCHAR(45) in dieser Tabelle ab, da Google GeoChart die Nadeln mittels der Koordinaten setzt.

#### Post

Im Post wird das Datum, der Titel und ein Text eingespeichert.

#### Picture

Der Bildernam, wird gespeichert. Weiter wird der Filename inklusive relativem Pfad gespeichert, damit das passende Bild geladen werden kann.

#### Visited

Zwischentabelle zwischen dem User und der Location. Mehrere User können dieselbe Stadt besuchen und ein User kann mehrere Städte besuchen. Weiter ist hier der Fremdschlüssel zum zugehörigen Post eingespeichert. Auch wird hier gespeichert, ob eine Location für den Benutzer die «Home City» ist, da diese speziell gehandhabt hat(kann nicht gelöscht werden, hat keinen dazugehörigen Post welcher angezeigt wird).

### Designanpassungen

## Programm

In unserer Filestruktur achten wir sehr darauf, dass MVC-Prinzip einzuhalten. Die verschiedenen Programmiersprachen möchten wir ebenfalls möglichst voneinander abgrenzen. So soll in unseren HTML-Files kein PHP ersichtlich sein.

### Model

Das eigentliche Datenmodell ist unsere Datenbank ‘travel’. Dennoch müssen wir natürlich auch in unserer Applikation etwas implementieren, was die Daten aus der Datenbank holt und für die Weiterverarbeitung zur Verfügung stellt. Dies machen wir via ‘Doctrine’ um eine Objektrelationale Datenbankverbindung zu verwenden. Das Konzept dahinter ist, dass eine DB-Tabelle genau eine Klasse, beziehungsweise eine Entity im PHP-Programm besitzt. Sie besteht aus Klassenvariablen mit Getter- und Setter-Methoden, wobei jede Variable für ein DB-Attribut steht. Die Verbindungen werden in den Klassen via Annotations erstellt.

### View

Unsere Views sind allesamt als HTML-Dateien abgespeichert. Zwei Templates beinhalten die Grundstruktur der Views. Eines ist für die eingeloggte Ansicht gedacht, das andere (ohne Navigation) wird für die Aktionen ausserhalb des eingeloggten Bereiches verwendet. Sprich, das Login und das SignUp erhalten ein etwas anderes Design als beispielsweise der Blog eines Users.

Allgemein ist das Layout sehr schlicht gehalten. Es soll nicht von den spannenden Reisen der User ablenken, schon gar nicht, da er seine eigenen Bilder hochladen kann.

### Controller

Der Einstiegspunkt der Applikation ist die Datei ‘index.php’, welche auf die ‘route.php’ verweist. Darin sind alle Controller gehandelt. Die abstrakte Klasse ‘Controller’ wird von allen spezifischen Controller extended. Jeder handelt einige Funktionen in einem speziellen Zuständigkeitsbereich. Der LoginController ist zum Beispiel für die Anzeige des Loginformulars zuständig sowie die Loginfunktionalität selber. Gleichzeitig checkt er die Usereingaben und logt den User bei korrekten Eingaben ein.

Die gesamte Logik ist also in den Controller eingebaut, welche die Usereingaben entgegennehmen, die entsprechenden Funktionen ausüben und danach die korrekten Views anzeigen.

In der URL sind die jeweiligen Controller und die verwendeten Methoden ersichtlich.

### Designanpassungen

//Filestruktur einfügen?

# Implementation

## Technologien

Die Sprache PHP in Kombination mit HTML wurde gemäss Vorgabe verwendet. Es wurde ausserdem eine MariaDB Datenbank erstellt.

| Technologie | Verwendungszweck |
| --- | --- |
| Doctrine | Objektrelationales Datenbankframework. Wurde verwendet um die Tabellen als Klassen abbilden zu können was die Verwendung in Queries erleichtert sowie auch zur Einhaltung des MVC Prinzip beiträgt da diese Klassen das Model bilden. Ein weiterer Vorteil ist die bereits beinhaltete SQL Injection Prevention von DQL. |
| Javascript | Für AJAX Requests sowie Inputüberprüfungen verwendet. Einbindung Google GeoCoder, Google GeoCharts. |
| Google GeoCoder | Wird verwendet um die Längen- und Breitengrade von Locations Anfragen zu können. Anfrage erfolgt asynchron. |
| Google GeoCharts | Wird verwendet um die Karte anzeigen zu können. Ermöglicht Pins zu setzten und wurde gegenüber Google Maps bevorzugt da die Darstellung für unseren Zweck übersichtlicher ist. |
| AJAX | Wurde verwendet um die Abgrenzung zwischen der View und dem Controller einhalten zu können, indem die View Dateien HTML sind - nicht PHP, womit Variablen nicht direkt übergeben werden können. Wird bei der Karte verwendet um die einzuzeichnenden Punkte zu erhalten und um die Locations hinzuzufügen. |

## MVC

| Model: | Entity Klassen welche die Tabellen abbilden. |
| --- | --- |
| Beispiel: (Ausschnitt von User.php) | <?php namespace Travel\Entity; use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; /** * User * * @ORM\Table(name="user") * @ORM\Entity */ class User { /** * @var string * * @ORM\Column(name="username", type="string", length=45, precision=0, scale=0, nullable=false, * unique=false) */ private $username; /** * Set username * * @param string $username * @return User */ public function setUsername($username) { $this->username = $username; return $this; } /** * Get username * * @return string */ public function getUsername() { return $this->username; } } |
| View: | HTML Klassen. Werden jeweils als Content in das Template (Entweder in template.html oder templateLogin.html eingefügt, je nachdem ob bereits ein User angemeldet ist). Felder welche mit {{ }} gekennzeichnet sind werden ersetzt. |
| Beispiel: login.html) | <div id="content"> <h2>Login</h2> <p id="errors" class="errors">{{error}}</p> <form action="?controller=Login&action=checkUserAction" method="post"> <label for="username">Username: </label> <input name="username" type="text" id="username" value={{username}}><br> <label for="password">Password: </label> <input name="password" type="password" id="password"><br> <input class="button btn" type="submit" value="Login"> </form> </div> <p>You don't have a Travelling I Account yet? <a href="/travel/travel/Source%20Files/src/index.php?controller=SignUp&action=signUpAction">Sign up here...</a></p> |

| Controller: | Php Klassen welche Views aufrufen und Daten vom Model holen. Befinden sich im src/Controller Ordner, erben jeweils von der Oberklasse Controller, welche Grundfunktionalität wie getCurrentUser() und getEntityManager() bereitsstellt. |
| --- | --- |
| Beispiel: (LogoutController.php) | <?php namespace Travel\Controller; class LogoutController extends Controller { public function logoutAction($html) { session_register_shutdown(); unset($_SESSION['user']); $html = file_get_contents("../app/resources/view/templateLogin.html"); $html = str_replace("{{goToResource}}", '../app/resources/', $html); $login = new LoginController(); echo $login->loginAction($html); } } |

# Testing

| Nr. | Use Case | Testbeschrieb | Erwartetes Resultat | Tatsächliches Resultat | Tester | Testdatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UC1 | Login |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ein Blogger loggt sich mit in der DB vorhandenem Usernamen und Passwort ein | Der Blogger wird eingeloggt, er gelangt auf seine Home-Seite | Der Blogger wird eingeloggt, er gelangt auf seine Home-Seite | Natalie | 30.10.2017 | OK |
| 1.2 |  | Ein Blogger will sich mit nicht in der DB vorhandenen Usernamen einloggen. | Der Blogger gelangt erneut auf die Login-Seite, die ihm die Fehlermeldung "Invalid Credentials." ausgibt. | Der Blogger gelangt erneut auf die Login-Seite, die ihm die Fehlermeldung "Invalid Credentials." ausgibt. | Natalie | 30.10.2017 | OK |
| 1.3 |  | Ein Blogger will sich mit in DB vorhandenem Usernamen und falschem Passwort einloggen. | Der Blogger gelangt erneut auf die Login-Seite, die ihm die Fehlermeldung "Password invalid." ausgibt. | Der Blogger gelangt erneut auf die Login-Seite, die ihm die Fehlermeldung "Password invalid." ausgibt. | Natalie | 30.10.2017 | OK |
| 2 | UC2 | Sign Up |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ein Blogger erstellt einen Account mit existierendem Heimatort, einem unbenutzten Usernamen, Passwort und übereinstimmender Passwortwiederholung und wählt "Sign Up". | Dem Blogger wird ein Account erstellt (er kann sich danach auch einloggen) und er gelangt direkt auf seine Home-Seite. Dort ist sein Heimatort auf der Karte markiert. | Der Blogger gelangt auf die Home-Seite, der Heimatort ist markiert und bei einem Login, gelangt er auch wieder auf seine Home-Seite. | Natalie | 31.10.2017 | OK |

| Nr. | Use Case | Testbeschrieb | Erwartetes Resultat | Tatsächliches Resultat | Tester | Testdatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | Der Blogger will einen Account mit bereits benutztem Usernamen erstellen. Es existier bereits ein Konto mit dem gleichen Benutzernamen. | Es wird die Fehlermeldung ausgegeben, dass der Username bereits verwendet wird und der Blogger bleibt auf der Sign-Up-Seite. | Es wird die Fehlermeldung ausgegeben, dass der Username bereits verwendet wird und der Blogger bleibt auf der Sign-Up-Seite. | Natalie | 31.10.2017 | OK |
| 2.3 |  | Der Blogger wählt einen Heimatort, welcher nicht existiert. | Der Blogger erhält eine Fehlermeldung, sobald er auf "Check" klickt, um den Heimatort zu überprüfen und kann sich nicht registrieren. | Der Blogger erhält eine Fehlermeldung, sobald er auf "Check" klickt, um den Heimatort zu überprüfen und kann sich nicht registrieren. | Natalie | 31.10.2017 | OK |
| 2.4 |  | Das Passwort und die Passwortwiederholung stimmen nicht überein. Der Blogger gibt in der Passwortwiederholung nicht dasselbe ein, wie beim Passwort. | Dem Blogger wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass Die Passwortüberprüfung nicht erfolgreich war. | Dem Blogger wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass Die Passwortüberprüfung nicht erfolgreich war. | Natalie | 31.10.2017 | OK |
| 3 | UC3 | Add post and location of posts |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ein Blogger fügt eine Location "Home/Add Location to Map" und einen Post erfolgreich hinzu. | Der Post wird abgespeichert und wird unter "Blog" aufgelistet. Die Location wird auf der Map -"Home" - angezeigt. | Der Post wird abgespeichert und wird unter "Blog" aufgelistet. Die Location wird auf der Map -"Home" - angezeigt. | Nadja | 31.10.2017 | OK |

| Nr. | Use Case | Testbeschrieb | Erwartetes Resultat | Tatsächliches Resultat | Tester | Testdatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Ein Blogger will einen Post hinzufügen "Add Location to Map", unter einer Ortschaft, die nicht gefunden wird. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben ("Ortschaft existier nicht"), kein neuer Post wird erstellt. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben ("Ortschaft existier nicht"), kein neuer Post wird erstellt. | Nadja | 31.10.2017 | OK |
| 3.3 |  | Ein Blogger will einen Post hinzufügen "Home/Add Location to Map" ohne Internetverbindung. | Die Location kann nicht gefunden werden keine neue Location wird erstellt und auch kein neuer Post zur Location erfasst. | Die Location kann nicht gefunden werden keine neue Location wird erstellt und auch kein neuer Post zur Location erfasst. | Nadja | 31.10.2017 | OK |
| 3.4 |  | Ein Blogger will einen neuen Post hinzufügen mit einer Location, die bereits einen Post hat. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben. | Nadja | 31.10.2017 | OK |
| 3.5 |  | Die Bilder, welche mit dem Post hochgeladen werden, sind nicht im richtigen Format. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, der Post kann trotzdem erstellt werden, die Bilder werden aber nicht hinzugefügt. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, der Post kann trotzdem erstellt werden, die Bilder werden aber nicht hinzugefügt. | Nadja | 31.10.2017 | OK |
| 3.6 |  | Die Bilder, welche mit dem Post hochgeladen werden, sind zu gross grösser als 5000000 Bytes. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, der Post kann trotzdem erstellt werden, die Bilder werden aber nicht hinzugefügt. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, der Post kann trotzdem erstellt werden, die Bilder werden aber nicht hinzugefügt. | Nadja | 31.10.2017 | OK |

| Nr. | Use Case | Testbeschrieb | Erwartetes Resultat | Tatsächliches Resultat | Tester | Testdatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 |  | Der Name eines Bildes, welches mit dem Post hochgeladen wird, hat denselben Namen wie ein bereits abgespeichertes Bild im selben Verzeichnis. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, der Post kann trotzdem erstellt werden, das Bild wird aber nicht hinzugefügt. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, der Post kann trotzdem erstellt werden, das Bild wird aber nicht hinzugefügt. | Nadja | 31.10.2017 | OK |
| 4 | UC4 | Delete Post |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ein Blogger wählt "Delete" bei einem seiner Posts. Dafür muss er vorher einen Post erstellt haben. | Der Post wird gelöscht. Er wird dem Blogger nicht mehr angezeigt. | Der Post wird gelöscht. Er wird dem Blogger nicht mehr angezeigt. | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| 5 | UC5 | View map with all post location |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Blogger loggt sich ein oder klickt im Logged-In-Bereich auf "Home". | Die Weltkarte wird angezeigt und alle Locations darauf, welche der Blogger bereits erfasst hat. (Inklusive Heimatort.) | Die Weltkarte wird angezeigt und alle Locations darauf, welche der Blogger bereits erfasst hat. (Inklusive Heimatort.) | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| 5.2 |  | Blogger loggt sich ein oder klickt im Logged-In-Bereich auf "Home", wenn er keine Internetverbindung hat. | Die Weltkarte wird nicht angezeigt, da dieses API eine Internetverbindung braucht. | Die Weltkarte wird nicht angezeigt, da dieses API eine Internetverbindung braucht. | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| 6 | UC6 | Logout |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Blogger wählt "Logout" im Logged-In-Bereich. | Benutzer wird erfolgreich ausgeloggt. Session wird beendet. | Benutzer wird erfolgreich ausgeloggt. Session wird beendet. | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| Nr. | Use Case | Testbeschrieb | Erwartetes Resultat | Tatsächliches Resultat | Tester | Testdatum | Status |
| 7 |  | Seite laden, für welche man die Vorbedinungen nicht erfüllt |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Blogger versucht eine Seite im Logged-In-Bereich zu laden, ohne sich eingeloggt zu haben. | Der Blogger wird auf die Login-Seite weitergeleitet. | Der Blogger wird auf die Login-Seite weitergeleitet. | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| 7.2 |  | Blogger versucht einen Post zu bearbeiten, der nicht ihm gehört (Post-Id gehört zu anderem Blogger) | Der Blogger wird nicht auf die Edit-Post-Seite, sondern auf die Blog-Seite weitergeleitet. | Der Blogger wird nicht auf die Edit-Post-Seite, sondern auf die Blog-Seite weitergeleitet. | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| 7.3 |  | Blogger versucht einen Post, der nicht ihm gehört (Post-Id gehört zu anderem Blogger) zu löschen | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben. | Eine Fehlermeldung wird ausgegeben. | Tatyana | 31.10.2017 | OK |
| 10 |  | Passwortschutz |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Passwort wird geschützt in der Datenbank abgespeichert. | Blogger erstellt ein Konto. Dabei wird das Passwort plus ein Hash in seinem Blogger-Tupel abgespeichert. | Blogger erstellt ein Konto. Dabei wird das Passwort plus ein Hash in seinem Blogger-Tupel abgespeichert. | Nadja | 31.10.2017 | OK |
| 10.2 |  | Im Login/Sign Up Passwort eingeben. | Das Passwort im Login und im Sign Up wird geschützt und nicht im Klartext ausgegeben. | Das Passwort im Login und im Sign Up wird geschützt und nicht im Klartext ausgegeben. | Nadja | 31.10.2017 | OK |